NOMBRE DEL PROYECTO: Mantenimiento de los espacios públicos y manejo de áreas verdes en la Parroquia 5 de junio, cantón San Lorenzo en la Provincia de Esmeraldas

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE 5 DE JUNIO

LUGAR: 5 DE JUNIO

AÑO: 2023

1. **DATOS INICIALES DEL PROYECTO**
   1. **Nombre del Proyecto**: Mantenimiento de los espacios públicos y manejo de áreas verdes en la Parroquia 5 de junio, cantón San Lorenzo en la Provincia de Esmeraldas**.**
   2. **Objetivo PND**: Creación de oportunidades 2021-2025

Generar nuevas oportunidades y bienestar para las zonas rurales con énfasis en pueblos y nacionalidades

* 1. **ODS:**

Trabajo decente y crecimiento económico

* 1. **Sector, subsector y tipo de inversión**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Macro sector** | **Sector** | **Código** | **Subsector** |
| Social | Equipamiento Urbano y Vivienda | A0606 | Desechos sólidos |

* 1. **Objetivo estratégico PDOT:**

Mejorar la infraestructura de la parroquia y el acceso a los servicios básicos

* 1. **Meta PDOT:**

Al menos dos equipamientos mantenidos, mejorados y/o construidos al 2023

* 1. **Indicador PDOT:**

Numero de equipamientos mantenidos, mejorados y/o construido

* 1. **Competencia GADPR**:

Planificar, construir y mantener la infraestructura física, los equipamientos y los espacios públicos de la parroquia, contenidos en los planes de desarrollo e incluidos en los presupuestos participativos anuales.

Gestionar, coordinar y administrar los servicios públicos que le sean delegados o descentralizados por otros niveles de gobierno.

* 1. **Ubicación del Proyecto**:

|  |  |
| --- | --- |
| **Provincia:** | Esmeraldas |
| **Cantón:** | San Lorenzo |
| **Parroquia:** | 5 de junio |
| **Comunidad:** |  |
| **Coordenadas: X** |  |
| **Y** |  |

* 1. **Instituciones u Organizaciones involucradas**:

a. GAD Ejecutor: Gobierno Parroquial de 5 de junio

b. Cofinanciadores:

NO ()

SI (X) Quiénes: Comunidad

Municipio

* 1. **Principal responsable del Proyecto**:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **AUTORIDAD** | **NOMBRE** | **CORREO** | **CELULAR** |
| Presidente: | Nodesda Rosana Vernaza Mina | ro.si0102@hotmail.com | 593 99 707 0030 |
| Vicepresidente: |  |  |  |
| Vocal: | German Riter Vernaza Arroyo | chillambo54estacio@gmail.com | 0992062744 |
| Vocal: |  |  |  |
| Vocal: |  |  |  |

* 1. **Número de beneficiarios del Proyecto**:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BENEFICIARIOS** | **DIRECTOS** | **INDIRECTOS** |
| Mujeres | **1** | **197** |
| Hombres | **1** | **219** |
| Total | **2** | **416** |

* 1. **Síntesis del Presupuesto**:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ACTORES** | **US $** | **PORCENTAJE** |
| GOBIERNO PARROQUIAL: | **5.457,00** | **90.09** |
| Comunidad: | **600,00** | **9.91** |
| Otros: |  |  |
| Total Presupuesto: | **6.057,00** | **100** |

* 1. **Plazo de ejecución**:

**4 meses**

* 1. **Fecha de presentación del Proyecto**:

(Año) (Mes) (Día)

2023 01 08


1. **DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA**

En su inicio como Parroquia fue por el año de 1956 con el nombre de Víctor Hinostroza, por algún político. El comandante Plaza Monzón, yerno del general Eloy Alfaro, se le cambió el nombre a parroquia Cinco de Junio en 1966 por conmemoración al día del liberalismo.

La parroquia 5 de junio se encuentra ubicada en el occidente del cantón San Lorenzo, tiene una superficie de 211,67 km2 (21.167,25 Has.), con una temperatura promedio de 25ºC, una precipitación anual entre 3000 - 4500 mm/año; limita:

|  |
| --- |
| **Norte:** rumbo irregular que parte del río Wimbí hacia el este y se complementa con la línea formada por el río Wimbicito hasta un punto cercano al recinto Wimbicito, limita con Parroquia Concepción y Urbina. |
| **Sur:** línea formada por el río Santiago, limita con parroquia Luis Vargas Torres (cantón Eloy Alfaro) |
| **Este:** parte de línea formada por el río Wimbicito y rumbos irregulares hacia el sur hasta llegar al río Santiago, limita con parroquia Urbina y Alto Tambo |
| **Oeste:** Rumbo irregular que parte del río Wimbí hacia el sur hasta llegar al río Santiago en un punto cercano a Playa de Oro, limita con Parroquia Concepción. |

Cuenta con 4 localidades: Sucre, La Junta, El Churo y Padre Santo; y la cabecera parroquial; el acceso es a través de los ríos, por caminos transitables por bestias de cargas y a pie. Para llegar desde la cabecera cantonal hasta la parroquia 5 de Junio, actualmente existe un camino carrozable con muchas dificultades para el ingreso y salida de los ciudadanos y la producción de la parroquia.



El proyecto de Mantenimiento de los espacios públicos y manejo de áreas verdes en la Parroquia 5 de junio, cantón San Lorenzo en la Provincia de Esmeraldas priorizado por el Gobierno Parroquial, posibilita el conocimiento de realizar actividades de mantenimiento de las áreas públicas y manejo de áreas verdes para mejorar el medio ambiente y la salud de los habitantes; este proyecto consiste en promover una clara conciencia sobre el manejo adecuado de la higiene y preservación del medio ambiente, para prevenir las enfermedades y lograr un bienestar de salud y una calidad de vida saludable.

Por lo que el Gobierno Parroquial considera el Mantenimiento de los espacios públicos y manejo de áreas verdes en la Parroquia 5 de junio, así como para el desarrollo de la parroquia, como se indica en el Plan Nacional del Buen Vivir en el OBJETIVO 3, que indica lo siguiente: “Mejorar la calidad de vida de la población” y la competencia de la parroquia “Gestionar, coordinar y administrar los servicios públicos que le sean delegados o descentralizados por otros niveles de gobierno” así como “Planificar, construir y mantener la infraestructura física, los equipamientos y los espacios públicos de la parroquia, contenidos en los planes de desarrollo e incluidos en los presupuestos participativos anuales”.

Este proyecto además permitirá la integración de los diferentes actores por la convivencia en las actividades a realizarse, los niños y jóvenes adquieran conciencia de los problemas del medio ambiente, creando en ella predisposición, motivación, sentido de responsabilidad y compromiso para trabajar individual y colectivamente en el mantenimiento de áreas públicas y manejo de áreas verdes.

**Identificación, descripción y diagnóstico del problema**

**Los Principales Problemas**

El debilitamiento de los sistemas productivos locales, aumento de la contaminación y pérdida de suelo fértil que provoca la destrucción del ecosistema.

Bajos niveles de escolaridad de los productores.

Alto porcentaje de Unidades de Producción Agropecuaria sin título de propiedad.

Escaso apoyo técnico a los productores agrícolas y desarrollo tecnológico

Bajo nivel de formación de las personas productoras en el sector agrícola.

Altos niveles de intermediación de la producción agrícola.

Pocas familias comercializan asociativamente la producción de cacao

Alta tasa de deforestación

Bajos niveles de remuneración para la gran mayoría de trabajadores agrícolas.

Concentración de la tierra en pocas manos

Subutilización de tierras aptas la agricultura, utilizadas para la ganadería.

Escaso financiamiento

Red vial deficiente y crítica

Navegación fluvial rudimentaria

Grupo de productores de base con estructura organizativa y administrativa débiles

Contaminación del agua por la extracción minera anti técnica

**Potencialidades para el desarrollo de la parroquia**

Importante complejo hidrográfico que podrían servir para el desarrollo de proyectos de riego.

Recursos territoriales fértiles para el desarrollo agropecuario.

Extensas tierras con potencialidad para la forestación y reforestación que permitirán lograr una economía forestal.

Cuantiosas riquezas ictiológicas que pueden derivarse en proyectos de procesamiento y comercialización hacia el exterior.

Conocimientos ancestrales

**Árbol de problemas**

**EFECTO FINAL**

Débil participación ciudadana para revalorizar los problemas ambientales que causa la conservación inadecuada de los espacios públicos, manejo de áreas verdes y los desechos sólidos

**EFECTO 2**

Dificultades de la participación de los ciudadanos de los espacios públicos, manejo de áreas verdes y los desechos sólidos.

**EFECTO 1**

Proliferación de plagas y enfermedades en la ciudadanía por el descuido de las áreas comunales

**EFECTO 3**

Pobladores de la parroquia con escaso conocimiento para implementar acciones concretas en la parroquia

**PROBLEMA CENTRAL**

Débil participación del municipio en el mantenimiento de las áreas verdes y la recolección y traslado de los desechos sólidos que se produce en la parroquia

**CAUSA 1**

Desconocimiento en el mantenimiento de los espacios públicos, manejo de áreas verdes y los desechos sólidos produce acumulación de basura en las comunidades y recintos

**CAUSA 2**

Información desactualizada, sobre la situación actual de los actores relacionados con de mantenimiento de los espacios públicos, manejo de áreas verdes y los desechos sólidos

**CAUSA 3**

Insuficientes políticas parroquiales que definan estrategias metodologías, herramientas y materiales, así como alianzas institucionales para la conservación de los espacios públicos, manejo de áreas verdes y los desechos sólidos

**CAUSA 2.1**

Deficientes mecanismos de seguimiento y monitoreo a los avances de gestión de los conocimientos ancestrales

**Árbol de objetivos**

**EFECTO FINAL**

Excelente participación ciudadana para revalorizar los problemas ambientales que causa el mal manejo de los espacios públicos, manejo de áreas verdes y los desechos sólidos

**EFECTO 2**

Excelente participación de los ciudadanos en el mantenimiento de los espacios públicos, manejo de áreas verdes y los desechos sólidos.

**EFECTO 3**

Pobladores de la parroquia con conocimiento y dispuestos en la implementación de acciones concretas en la parroquia

**EFECTO 1**

Mejora en la calidad de vida por la reducción de vectores transmisores de enfermedades en la ciudadanía

**PROBLEMA CENTRAL**

Parroquia 5 de junio se presenta en condiciones saludables para propios y extraños con la participación del municipio, en el mantenimiento de los espacios públicos y el mantenimiento de las áreas verdes en la parroquia

**CAUSA 3**

Voluntad política de las autoridades parroquiales que definan estrategias metodologías, herramientas y materiales, así como alianzas institucionales para un manejo adecuado de los espacios públicos y las áreas verdes

**CAUSA 2**

Conocimiento sobre la situación actual de los actores relacionados con el manejo de los desechos sólidos

**CAUSA 1**

Conocimiento de manejo de desechos por los habitantes reduce la acumulación de basura en las comunidades y recintos

**CAUSA 2.1**

Participación activa de las autoridades en el seguimiento y monitoreo a los avances de gestión de los conocimientos ancestrales

Matriz de involucrados

Tabla 1.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| GRUPOS | INTERESES | PROBLEMAS  PERCIBIDOS | RECURSOS Y  MANDATOS |
| Ministerio de Medio Ambiente | Preservar el ecosistema | a. El debilitamiento de los sistemas productivos locales, aumento de la contaminación pérdida de suelo que provoca la destrucción del ecosistema.  b. Deforestación y agotamiento de los recursos debido a un inadecuado manejo de los mismos que trae consigo la pérdida de agua, erosión y desaparición de especies de flora y fauna. | PND  Ley de Medio  Ambiente |
| Gobierno Parroquial | Generación de Fuentes de empleo  Fortalecimiento de la comunidad y organizaciones | Desempleo  Pérdida paulatina de la identidad territorial | PND  COOTAD |
| Gobierno Municipal | Dotar de servicios básicos a todas las comunidades | Servicios básicos insuficientes | PND  COOTAD |
| Recintos y comunidades | La parroquia y sus recintos deben de estar en condiciones saludables | Comunidades y recintos con mal manejo de los residuos producidos por los ciudadanos | PDOT |

Fuente: Gobierno Parroquial

1. **MATRIZ DE MARCO LÓGICO**
   1. **Objetivo general y específicos**

**Objetivo general**

Diseñar e implementar un ambiente saludable de la parroquia, para promover un desarrollo social, cultural y sostenido de los habitantes.

**Componente 1**

**Diseñar e implementar la estructura del mantenimiento de los espacios públicos y manejo de las áreas verdes.** Se realizarán acciones que permitan cumplir con este requerimiento de la parroquia, ya que esta es una competencia del Municipio, se definirá un modelo de gestión, nombrando un equipo que desarrollará el proyecto.

**Componente 2**

**Ejecutar el Manejo de las áreas verdes.** Se contará con la realización de actividades que permitan disponer de una parroquia en condiciones adecuadas de salubridad.

**Componente 3**

**Monitorear y evaluar.** Se contará con un informe de seguimiento y monitoreo de las estrategias emprendidas por los participantes, para promover un ambiente saludable para los pobladores de la parroquia.

* 1. **Indicadores de resultado**

Al final del proyecto, 70% de los espacios públicos de la cabecera parroquial mantenidas.

Al final del proyecto, 70% de las áreas verdes de la cabecera parroquial manejadas, libre de hierbas silvestres y desechos sólidos

Para finalizar el proyecto, 70% de los desechos sólidos son recolectados y trasladados al botadero municipal.

Para finalizar el proyecto, se cuenta con un informe de desempeño de la ejecución del proyecto, en función de las métricas establecidas para el seguimiento y la evaluación.

* 1. Matriz de Marco Lógico

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Resumen Narrativo de  Objetivos | Indicadores Verificables Objetivamente | Medios de Verificación | Supuestos |
| **FIN**:  Diseñar e implementar un ambiente saludable de la parroquia, para promover un desarrollo social, cultural y sostenido de los habitantes. | Parroquia 5 de junio con un ambiente saludable al finalizar el proyecto | Registros e informes. Fotografías, inspección visual, encuestas por muestreo, etc. Evaluación e informe final. | Continuidad en la participación de los  Hombres y mujeres  Políticas locales y nacionales favorables. |
| **PROPÓSITO**: (Objetivo General)  Diseñar e implementar el manejo de las áreas verde de la parroquia 5 de junio para disponer de un ambiente sano en beneficio de sus habitantes. | Al final del proyecto, 70% de los espacios públicos de la cabecera parroquial mantenidos  Al final del proyecto, 70% de las áreas verdes de la cabecera parroquial manejadas y libre de hierbas silvestres y desechos sólidos.  Para finalizar el proyecto, 70% de los desechos sólidos son recolectados y trasladados al botadero municipal.  Para finalizar el proyecto, se cuenta con un informe de desempeño de la ejecución del proyecto, en función de las métricas establecidas para el seguimiento y la evaluación. | Espacios públicos y áreas verdes en condiciones saludables. Archivos Fotográficos. Observación directa. Registro de Talleres de Capacitación. Informes de seguimiento y Evaluación. | Las Instituciones participantes han generado las condiciones políticas, económicas y técnicas para la ejecución del proyecto.  Se dispone de recursos económicos de manera oportuna para el desarrollo efectivo del proyecto |
| COMPONENTES |  |  |  |
| **C 1 Diseñar e implementar la estructura del mantenimiento de los espacios públicos y del manejo de las áreas verdes.** Se realizarán acciones que permitan cumplir con este requerimiento de la parroquia, ya que esta es una competencia del Municipio, se definirá un modelo de gestión, nombrando un equipo que desarrollará el proyecto. | Un convenio elaborado al primer mes del proyecto.  Un equipo encargado de la ejecución del proyecto | Informes. Memorias de capacitación, listado de participantes. Fotografías. Testimonios. Informes de seguimiento y Evaluación. Reportes y memorias. | Los habitantes están dispuestos a participar en el manejo de las áreas verdes para lograr una parroquia ejemplar. |
| **C 2 Ejecutar el Manejo de las áreas verdes.** Se contará con la realización de actividades que permitan disponer de una parroquia en condiciones adecuadas de salubridad. | 70% de los espacios públicos mantenidas al finalizar el proyecto.  70% de las áreas verdes manejadas al finalizar el proyecto.  100% del material recolectado al finalizar el proyecto es trasladado al botadero municipal. | Informes. Memorias de capacitación, listado de participantes. Fotografías. Testimonios. Informes de seguimiento y Evaluación. Reportes y memorias. | Las autoridades del GADPR y Municipal asumen sus acuerdos, funciones y competencias. |
| **C 3 Monitorear y evaluar.** Se contará con un informe de seguimiento y monitoreo de las estrategias emprendidas por los participantes, para promover un ambiente saludable para los pobladores de la parroquia. | Un informe realizado al final del proyecto. | Observación directa, Informes de seguimiento y Evaluación, fotografías. | Políticas estatales para incentivos de rescate de valores y cultura |
| ACTIVIDADES:  **C1.**  Socialización proyecto  Denominar los responsables de ejecución del proyecto  **C2.**  Contratación de 2 voluntarios mantenimiento de áreas verdes (medio tiempo)  Mantenimiento equipos  Adquisición de insumos  Adquisición de matamaleza  Adquisición de equipos y materiales  Mingas de los centros poblados de los recintos  **C3.**  Informe del proyecto | 3.600,00  200,00  167,00  150,00  740,00  600,00 | Registro contable del GADPR. | Asignación del presupuesto requerido y en el tiempo de la programación |

1. **Justificación**

**Pertinencia de la acción en relación con los objetivos y prioridades del programa**

Esta propuesta esta emarcada para mejorar las condiciones de vida, ya que el problema del crecimiento de las hierbas silvestre en las áreas de deporte, las calles es permanente por las condiciones climáticas, con una mayor participación del Gobieno Autónomo Descentralizado y de la ciudadania en general se logrará mejorar la imagen de la parroquia.

Es importante el manejo de las áreas verdes para minimizar sus implicancias en el medio ambiente y dar a conocer a la población en general la importancia del manejo de la áreas verdes desde una función  educadora y se tome conciencia de las implicancias en el medio ambiente, de tal manera los padres puedan impartir los conocimientos adquiridos y lo transmitan a sus hijos.

**Descripción del grupo o grupo destinatarios y beneficiarios finales y número estimado**

* El Gobierno Parroquial conformada por 5 miembros conforme lo establecido por la COOTAD. Los miembros actuales, tienen desde mayo del 2019 en sus funciones.
* Los beneficiarios directos son 1 mujer y 1 hombre, que participan directamente en la ejecución de las actividades.

**Descripción detallada de las actividades**

Las actividades que habrá que emprender, para producir los resultados previstos son las que se describen a continuación:

***Socialización de la propuesta a la población involucrada* para establecer acuerdos sobre las diferentes actividades a ejecutarse en el proyecto.**

El Gobierno parroquial coordinará la socialización del proyecto con la participación de la población de la parroquia.

Con los representantes de las organizaciones locales se coordinará la convocatoria a una asamblea parroquial, para socializar el proyecto y establecer acuerdos.

La participación de los niños en el proyecto es importante para cambiar de actitud desde los más pequeños, quienes aportan a cumplir con las metas del proyecto

**Contratación de 2 voluntarios mantenimiento de los espacios públicos y el manejo de las áreas verdes (medio tiempo)**

Para cumplir con las actividades del mantenimiento de los espacios públicos y el mantenimiento de las áreas verdes de la parroquia, como el estadio, el cementerio, las calles libre de yerbas y desechos sólidos, se contratará dos personas que participaran como voluntarios en la parroquia, quienes trabajaran a medio tiempo.

**Mantenimiento equipos**

Los equipos por el uso requieren de mantenimiento, por lo que es necesario e importante que se realice un mantenimiento preventivo y correctivo para el buen funcionamiento

**Adquisición de insumos**

Para cumplir con la labor del mantenimiento de las áreas verdes es importante dotar de combustible, lubricantes, naylon, detergente, cloro, para la recolección y el traslado de los materiales y los desechos generados en el proceso de mantenimiento.

**Adquisición de matamaleza**

Para controlar el crecimiento agresivo de la hierba silvestre se adquiere herbicida sistémico para el control de la hierba de hoja larga.

**Adquisición de equipos**

Se adquirirá machetes, palas, carretilla, ratrillo, bomba de fumigar, escobas, cepillos y sacos para cumplir con las labores del mantenimiento de las áreas verdes de la parroquia y sus recintos.

**Mingas de los centros poblados de los recintos**

Para cumplir en los recintos el vocal responsable de la comisión de salud, organizará mingas con la participación de los pobladores de los recintos, para lograr una buena presentación y salud de los habitantes de los recintos.

El aporte de los ciudadanos de la parroquia y los recintos es en especie.

***Evaluación del proyecto.***

Con la participación del Gobierno Parroquial se coordinará realizar una evaluación del proyecto, para mejorar la participación ciudadana en programas futuros.

* 1. **Metodología**

**Métodos de ejecución y razones que justifican la elección de la metodología propuesta**

Se trabajará con métodos participativos para facilitar diálogos abiertos e informativos sobre la ejecución del proyecto, en talleres para la construción de acuerdos que involucrarán a toda la población de la cabecera parroquial.

La parroquia es responsable de mantener espacios de intercambios de información, sobre los mecanismos para el seguimiento y la ejecución de las actividades, con el apoyo del presidente del gobierno Parroquial.

La metodología aplicarse en la presente acción, responde a las necesidades y conocimientos que posee la población involucrada, ya que ha servido de medio para realizar una serie de actividades relacionadas al desarrollo de la parroquia y sus comunidades.

La presidenta nombrará un administrador del proyecto quien velará porque la obra se ejecute de acuerdo con lo planeado y programado, pero sin tomar parte directamente en la ejecución rutinaria de las tareas que aseguren su cumplimiento, debe lograrlo mediante la delegación y supervisión de esas tareas, la comunicación constante con el personal encargado de llevarlas a cabo, la aplicación de su autoridad para dirimir o resolver cualquier problema que no puedan manejar.

**Procedimientos previstos para el seguimiento y la evaluación interna y/o externa**

Los responsables directos del seguimiento del proyecto, es del presidente y el vocal de la comisión de salud del gobierno parroquial.

Como parte de la ley de Descentralización los gobiernos Parroquiales asumen responsabilidades y competencias, que les atribuye asumir funciones de autogestión, control y vigilancia de los procesos de desarrollo en sus parroquias.

* 1. **Duración y plan de acción**

La duración de la acción será de 12 meses.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ACTIVIDAD | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 |
| **C 1 Diseñar e implementar la estructura del manejo de las áreas verdes.** | c |  |  |  |
| Socialización del proyecto | x |  |  |  |
| Denominar los responsables de ejecución del proyecto | x |  |  |  |
| **C 2 Ejecutar el mantenimiento de las áreas verdes.** | x |  |  |  |
| Contratación de 2 voluntarios mantenimiento de áreas verdes (medio tiempo) | x |  |  |  |
| Mantenimiento equipos | x | x | x | x |
| Adquisición de insumos | x |  |  |  |
| Adquisición de matamaleza |  |  |  |  |
| Adquisición de equipos y materiales | x |  |  |  |
| Mingas de los centros poblados de los recintos | x |  |  | x |
| **C 3 Monitorear y evaluar.** |  |  |  |  |
| Ejecución del proyecto | x | x | x | x |
| Informe del proyecto | x | x | x | x |

1. **RESULTADOS PREVISTOS**

**Repercusiones previstas en los grupos/beneficiarios destinatarios**

La situación de los grupos/beneficiarios destinatarios

La situación actual de la población es que buscan mejorar la sanidad y limpieza, que permita visualizar las corresponsabilidades en este sentido los valores los problemas identificados y la naturaleza ambiental. Se espera que al final del proyecto los pobladores de la parroquia hagan conciencia de los problemas del medio ambiente, creando en ella predisposición, motivación, sentido de responsabilidad y compromiso para trabajar individual y colectivamente en el manejo de las áreas verdes.

**Resultados concretos**

* Espacios públicos y áreas verdes de la parroquia con el manejo adecuado mejorando la salud de los habitantes y la imagen de la comunidad.

**Efectos multiplicadores**

* La experiencia de la parroquia 5 de junio puede ser un referente para a otras comunidades puedan realizar manejo de áreas verdes, planteándose proyectos similares.
  1. **VIABILIDAD AMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD SOCIAL**

**Análisis de impacto ambiental y riesgo**

El proyecto no se presenta riesgos ambientales ni sociales, las actividades se ejecutarán con un mínimo impacto ambiental ya que se aplicará todas las medidas de protección personal para que los participantes y la comunidad no sufran afecciones.

Análisis de impacto ambiental y de riesgos

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Categoría I** | | | | |
| **IMPACTOS** | **ACCIONES DE MITIGACION** | **INDICADORES DE MONITOREO** | **RESPONSABLE** | **COSTOS** |
| Acumulación de desechos | Sensibilizar a los vendedores y consumidores sobre el reciclaje de los desechos y su posterior uso.  Recolectar todos los desechos para que lleve el carro recolector. | Habitantes participan en el manejo de áreas verdes. | Vecinos y expendedores | Cada beneficiario se compromete a manejar |
| Alteración del medio paisajístico | Entierro de desechos que perjudican el paisaje. | Parroquia libre de desechos. | Vocal responsable de la comisión | Cada beneficiario se compromete a manejar |
| TOTAL |  |  | US $ | 0 |

**Sostenibilidad Social**

El proyecto busca por un lado, el fortalecimiento de capacidades en la ciudadanía de las comunidades y recintos para vivir en un ambiente saludable, y por otro lado, la gestión para evitar la proliferación de enfermedades por evitar los vectores.

El GADPR, no tiene un enfoque de trabajo para grupos específicos, sino que todas y todos las/os ciudadanas/os, son beneficiarios.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Grupo de atención prioritaria** | **Beneficiarios** | **Beneficiarias** |
| Adolecentes |  |  |
| Adulto Mayor |  |  |
| Edad infantil |  |  |
| Indígenas |  |  |
| Afrodesendientes |  |  |
| Montubios |  |  |
| Inmigrantes |  |  |
| Migrantes |  |  |
| Mujeres embarazadas |  |  |
| Personas con discapacidad |  |  |
| Personas en situación de riesgo |  |  |
| Personas privadas de libertad |  |  |
| Personas que adolezcan enfermedades catastrófica |  |  |
| Víctimas de desastres naturales |  |  |
| Víctimas de maltrato infantil |  |  |
| Víctimas de violencia doméstica |  |  |

1. PRESUPUESTO DE LA ACCIÓN SIN IVA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACTIVIDAD | UNIDAD | CANTIDAD | P. UNITARIO | TOTAL | GAD PARROQUIAL | COMUNIDAD |
| **C 1 Diseñar e implementar la estructura del manejo de las áreas verdes.** | c |  |  |  |  |  |
| Socialización del proyecto | Evento |  |  | - |  |  |
| Denominar los responsables de ejecución del proyecto | Responsable | |  | - |  |  |
| **C 2 Ejecutar el mantenimiento de las áreas verdes.** | c |  |  | - |  |  |
| Contratación de 2 voluntarios mantenimiento de áreas verdes (medio tiempo) | mes | 4 | 900 | 3.600,00 | 3.600,00 | - |
| Mantenimiento equipos | año | 1 | 200 | 200,00 | 200,00 | - |
| Adquisición de insumos | global | 1 | 167 | 167,00 | 167,00 | - |
| Adquisición de matamaleza | caneca | 1 | 150 | 150,00 | 150,00 | - |
| Adquisición de equipos y materiales | global | 1 | 740 | 740,00 | 740,00 | - |
| Mingas de los centros poblados de los recintos | minga | 2 | 600 | 1.200,00 | 600,00 | 600,00 |
| **C 3 Monitorear y evaluar.** |  |  |  |  |  |  |
| Ejecución del proyecto |  |  |  |  |  |  |
| Informe del proyecto | Proyecto |  |  | - |  |  |
| **TOTAL SIN IVA** |  |  |  | **6.057,00** | **5.457,00** | **600,00** |
| Porcentaje |  |  |  |  | 90,09 | 9,91 |

1. **CONCLUSIONES**

Al examinar la realidad dentro de la parroquia se evidencia la falta de participación y compromiso con el mantenimiento de los espacios públicos y el manejo de las áreas verdes, podemos concluir que:

* Los espacios públicos y las áreas verdes, merecen la atención de todos los habitantes y autoridades de la parroquia.
* El propósito del proyecto es contribuir al desarrollo de los recintos y la cabecera parroquial.

Atentamente,

|  |  |
| --- | --- |
| **Sr. xxxx**  **PRESIDENTA DEL GAD PARROQUIAL** | **Sr. xxxx**  **VOCAL COMISION SALUD** |
| **Sr. xxxx**  **VOCAL COMISION SOCIALES** | **Sra.**  **SECRETARIA GAD** |